|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, se ha logrado cumplir con todas las actividades planificadas a la fecha, pese a que el plan es exigente dado el acotado calendario academico de 18 semanas. Junto a mi equipo hemos logrador completar las fases de levantamiento, análisis y diseño, la implementación de la base de datos postgreSQL y backend en Django y el desarrollo del frontend web en angular, asi es que, nos hemos mantenido en un avance constante semana a semana. Los factores que han facilitado el desarrollos son los siguientes: - La elaboración de una carta gantt donde se desglosó las subactividades que debe realizar cada integrante definiendo las horas y semanas en las que deben ejecutarse. - La distribución clara de roles en el equipo: Karina Escobar en Gestión y QA, Jerson Huaman en Desarrollo Backend y Alexia Cano en Desarrollo Frontend. Los factores que han dificultado el desarrollo son los siguientes: - La complejidad lógica para estructurar la regla de negocio de personalización de sushi (QUITAR, AGREGAR con recargo y CAMBIAR ingredientes en promociones). - El control de concurrencia y bloqueo de filas en PostgreSQL para evitar conflictos en la apertura simultánea de mesas y turnos de caja. - La integración y estandarización del formato de impresión térmica de comandas en papel de 80 mm desde navegadores web.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las principales dificultadas han sido de tipo técnicas, por lo que, comenciono a continuación algunos de los casos con los que nos hemos enfrentado hasta el momento: Gestión Precios: Se implementó el principio de "datos calculados en lugar de guardados" y se estableció la congelación del precio unitario del producto al momento de incluirlo en la comanda. De este modo, cambios posteriores en la carta no alteran los pedidos en curso ni el historial financiero. Control de Concurrencia: Se utilizaron transacciones atómicas con bloqueos a nivel de base de datos (select_for_update) en el ORM de Django, sumado a restricciones de integridad CheckConstraint y UniqueConstraint en PostgreSQL 17. Impresión Térmica de Comandas: Se diseñó una plantilla ligera en HTML/CSS parametrizada a 80 mm de ancho, ejecutada mediante el controlador de impresión nativo del navegador, incorporando una vista previa interactiva y la posibilidad de generar copias en PDF como respaldo operativo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Tengo una buena evaluación del trabajo individual, marcada por el cumplimiento, constancia y trabajo en equipo. Destaco la importancia de mantener una comunicación constante y fluida entre los miembros del equipo y con el cliente para avanzar de manera solida en la elaboración del proyecto. La inexperiencia en el desarrollo de proyectos reales genera dudas iniciales, pero que son solventadas rapidamente gracias a la gran disponiblidad de información que tenemos a la mano hoy en día para investigación diaría que permite fortalecer los conocimientos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me surge la inquietud sobre como abordar el tema de la post venta post entrega del producto funcional, principalmente de como se deberían solventar problemas posteriores con el sistema post entrega, no tenemos definido un servicio de post venta por lo que tenemos que trabajar en ello y sin duda la expertiz de mis docentes puedan entregarme una orientación clara con respecto a ese tema. Siguiendo esa misma línea una pregunta para comenzar sería: ¿Qué estrategias o protocolos de contingencia adicionales recomiendan para capacitar al personal del restaurante (adminitrafor, garzones y cajera) durante el periodo de marcha blanca sin ralentizar el flujo real de pedidos en momentos de alta demanda?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por el momento pienso que no se requiere redistribuir las actividades principales, ya que la asignación inicial basada en las competencias específicas de cada integrante ha sido altamente efectiva. Dada la naturaleza del proyecto cada uno ha asumido un rol en el desarrollo, sin embargo, para poder avanzar a como se requiere según el plan, implica muchas veces que todos apoyemos en diversas áreas como complemento, manteniendo el liderazgo y la guía de quien se maneja mas en cada rol.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluo muy bien al equipo, se ha demostrado cohesión, responsabilidad y una comunicación fluida, los cuales son aspectos positivos que aportan en todo proyecto. Un aspecto a mejorar y que hemos conversado, sería incrementar la frecuencia de las reuniones breves de sincronización (Daily Standups) durante la fase final de integración y despliegue para estar alineados y cohesionados en esta ultima etapa antes de la presentación final.